ГЛАВА

ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2021 №3

О противопаводковых мероприятиях на территории Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области в 2021 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, и уменьшения последствий при их возникновении на территории Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, а также повышения готовности сил и средств при обострении паводковой ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение 1).

- И.о.директору МУП «Погорельское ЖКХ» совместно с паводковой комиссией:

  - Организовать и провести обследование дорог, моста в д. Сергино, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению.

  - Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающих в зону подтопления.

- И.о.директору МУП «Погорельское ЖКХ»:

  - Подготовить и провести проверки готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка.

  - Организовать создание необходимых запасов материально-технических ресурсов, инертных материалов и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

- Утвердить противопаводковые мероприятия на территории Погорельского сельсовета (Приложение 2).

- Утвердить график дежурства специалистов администрации на весь паводковый период (Приложение 3).

- Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Погорельского сельсовета

Чановского района Новосибирской области                                     Н.Г.Сыздыкова

Приложение 1

к постановлению

Главы Погорельского сельсовета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              от 27.01.2021 №3

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Погорельского сельсовета

| Сыздыкова Н.Г. | - | Глава Погорельского сельсовета, председатель комиссии | 31-221, 89133871270 |
| --- | --- | --- | --- |
| Музин Ф.Ф. | - | рабочий, заместитель председателя | 31-221, 89658282346 |
| Кудрявцев И.М. | - | И.о.директора МУП «Погорельское ЖКХ», член комиссии; | 31-221, 89231747757 |
| Павлюк В.В. |  | - Начальник ДПО, член комиссии | 89639491653 |

Приложение 2

к постановлению

Главы Погорельского сельсовета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              от 27.01.2021 №3

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории Погорельского сельсовета на паводковый период 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение своевременной информацией населения и паводковой комиссии района об угрозе или возникновении ЧС, с паводком | Противопаводковая комиссия | В период паводка |  |
| 2 | И.о.директору МУП «Погорельское ЖКХ»: -очистить около подъездные территории от снега во избежание подтопления подвальных помещений; -организовать работы по сохранности инженерных коммуникаций, регулярной очистке водосточных и перепускных труб, водосборных колодцев от мусора и льда; - организовать работы по сохранности жилищного фонда, очистке кровель многоквартирных жилых домов, большепролетных сооружений и объектов с массовым пребыванием людей (Погорельский СДК, Сергинский сельский клуб) от снега и наледи; - организовать работу с населением по подготовке прилегающих территорий к пропуску талых вод; - организовать работы по очистке от снега моста через р. Омь; - доведение до сведения населения информации о прогнозе подъема паводковых вод. | МУП «Погорельское ЖКХ» | До 01.04.2021 г. |  |
| 3 | Рекомендовать депутатам Совета депутатов: - провести с населением разъяснительную работу по правилам поведения на водоемах во время паводка; - провести с населением беседы о необходимости очистки кровель крыш жилых домов от снега и наледи | Депутаты Совета депутатов Погорельского сельсовета | До 01.04.2021 г. |  |
| 4 | Рекомендовать директорам школ Старостиной А.М. и Давыдовой Н.М. провести инструктаж учащихся по правилам поведения на водоемах в период таяния снега и паводка под роспись | Директора школ Старостина А.М. Давыдова Н.М. | До 01.04.2021 г. |  |
| 5 | Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Пеньковская Е.В.: - создать необходимый запас продовольственных товаров для населения д. Сергино на период паводка | ИП Пеньковская Е.В. | Период паводка |  |
| 6 | Рекомендовать заведующей Сергинским ФАПом Тимофеевой О.А. создать запас медикаментов и согласовать с Чановской ЦРБ доставку больных на период весеннего паводка | Заведующая Сергинским ФАПом Тимофеева О.А. | Период паводка |  |
| 7 | Рекомендовать руководителям организаций и учреждений усилить контроль за объектами жизнеобеспечения (котельными, скважинами) | Руководители организаций, предприятий | Весь период паводка |  |
| 8 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием автомобильного моста и уровнем воды в реке Омь | Ответственные по наблюдению за вскрытием реки «Омь» Трепалин А.П. | Период паводка |  |
| 9 | Организация контроля по недопущению попадания в реку и др. водоёмы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства | Руководители сельскохозяйственных предприятий, КФХ | Весь период паводка |  |
| 10 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия | До 01.04.2021 г. |  |
| 11 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения вопросов связанных с паводком. | Противопаводковая комиссия | Период паводка |  |
| 12 | Контроль за санитарно-эпидемической обстановкой на территории Погорельского сельсовета | Противопаводковая комиссия | Период паводка |  |
| 13 | Специалисту 1 разряда администрации Эхнер М.М. выделить МУП «Погорельское ЖКХ» средства на приобретение 50 л дизельного топлива, как резерв ДПД | Специалист 1 разряда администрации Эхнер М.М. | До 01.04.2021 г. |  |
| 14 | Начальнику ДПО д. Сергино провести подготовку личного состава и техники для ликвидации ЧС собственными силами. | Начальник ДПО д. Сергино | До 01.04.2021 г. |  |
| 15 | Запретить: - подледный лов рыбы на р. Омь в период активного таяния снега и вскрытия реки ото льда; - проезд техники и переход реки по льду, водопой животных с 15.03.2020 г. во избежание гибели людей и животных | Противопаводковая комиссия | Период паводка |  |

Приложение 3

к постановлению

Главы Погорельского сельсовета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              от 27.01.2020 №3

ГРАФИК

дежурства специалистов в период паводка в 2021 году

| Сыздыкова Н.Г. | - | Глава Погорельского сельсовета, председатель комиссии | В нерабочее время, 31-221, 89133871270 |
| --- | --- | --- | --- |
| Музин Ф.Ф. | - | рабочий администрации, заместитель председателя | В нерабочее время, 31-221, 89658282346 |
| Павлюк В.В. | - | Начальник ДПО Погорельского сельсовета, член комиссии | В нерабочее время, 31-221, 89639491653 |
| Кудрявцев И.М. |  | И.о.директора МУП «Погорельское ЖКХ», член комиссии. | В нерабочее время. 89231747757 |