**ГЛАВА**

**ПОГОРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2024г №5

О противопаводковых мероприятиях на территории Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области в 2023 году

 В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, и уменьшения последствий при их возникновении на территории Погорельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, а также повышения готовности сил и средств при обострении паводковой ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (Приложение 1).
2. И.о директора МУП «Погорельское ЖКХ» Пушкаревой Г.В. совместно с паводковой комиссией:
	1. Организовать и провести обследование дорог, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению.
	2. Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающих в зону подтопления.
3. И.о директора МУП «Погорельское ЖКХ» Пушкаревой Г.В.:
	1. Подготовить и провести проверки готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка.
	2. Организовать создание необходимых запасов материально-технических ресурсов, инертных материалов и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.
4. Утвердить противопаводковые мероприятия на территории Погорельского сельсовета (Приложение 2).
5. Утвердить график дежурства специалистов администрации на весь паводковый период (Приложение 3).
6. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Погорельского сельсовета Н.Г.Сыздыкова

Чановского района Новосибирской области

Приложение 1

 к постановлению

Главы Погорельского сельсовета от 15.03.2024 №5

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Погорельского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыздыкова Н.Г. | - | Глава Погорельского сельсовета, председатель комиссии | 31-221, 89133871270 |
| Музин Ф.Ф. | - | рабочий, заместитель председателя | 31-221, 89658282346 |
| Пушкарева Г.В. | - | И.о директора МУП «Погорельское ЖКХ», член комиссии | 31-221, 89137729227 |
| Павлюк В.В. |  | - Начальник ДПО, член комиссии | 89639491653 |

Приложение 2

 к постановлению

Главы Погорельского сельсовета от 15.03.2024 №5

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории Погорельского сельсовета на паводковый период 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | Обеспечение своевременной информацией населения и паводковой комиссии района об угрозе или возникновении ЧС, с паводком  | Противопаводковая комиссия | В период паводка |  |
| 2 | И.о директора МУП «Погорельское ЖКХ»:  -очистить подъездные территории от снега во избежание подтопления подвальных помещений;-организовать работы по сохранности инженерных коммуникаций, регулярной очистке водосточных и перепускных труб, водосборных колодцев от мусора и льда;- организовать работы по сохранности жилищного фонда, очистке кровель многоквартирных жилых домов, большепролетных сооружений и объектов с массовым пребыванием людей (Погорельский СДК, Сергинский сельский клуб) от снега и наледи;- организовать работу с населением по подготовке прилегающих территорий к пропуску талых вод;- доведение до сведения населения информации о прогнозе подъема паводковых вод. | МУП «Погорельское ЖКХ»  | До 01.04.2024 г. |  |
| 3 | Рекомендовать депутатам Совета депутатов:- провести с населением разъяснительную работу по правилам поведения на водоемах во время паводка;- провести с населением беседы о необходимости очистки кровель крыш жилых домов от снега и наледи | Депутаты Совета депутатов Погорельскогосельсовета | До 01.04.2024 г. |  |
| 4 | Рекомендовать директорам школ Вольф Е.Г. и Гринченко В.С.. провести инструктаж учащихся по правилам поведения на водоемах в период таяния снега и паводка под роспись | Директора школ Вольф Е.Г. Гринченко В.С. | До 01.04.2024 г. |  |
| 5 | Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Пеньковской Е.В.:- создать необходимый запас продовольственных товаров для населения д. Сергино на период паводка | ИП Пеньковская Е.В. | Период паводка |  |
| 6 | Рекомендовать заведующей Сергинским ФАПом создать запас медикаментов и согласовать с Чановской ЦРБ доставку больных на период весеннего паводка | Заведующая Сергинским ФАПом  | Период паводка |  |
| 7 | Рекомендовать руководителям организаций и учреждений усилить контроль за объектами жизнеобеспечения (котельными, скважинами) | Руководителиорганизаций, предприятий | Весь период паводка |  |
| 8 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием уровнем воды в реке Омь | МУП «Погорельское ЖКХ» | Период паводка |  |
| 9 | Организация контроля по недопущению попадания в реку и др. водоёмы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства | Руководители сельскохозяйственных предприятий, КФХ  | Весь период паводка |  |
| 10 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия | До 01.04.2024 г. |  |
| 11 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения вопросов связанных с паводком. | Противопаводковая комиссия | Период паводка |  |
| 12 | Контроль за санитарно-эпидемической обстановкой на территории Погорельского сельсовета | Противопаводковая комиссия | Период паводка |  |
| 13 | И.о директора МУП «Погорельское ЖКХ» Пушкаревой Г.В.иметь запас дизельного топлива, как резерв ДПД | И. о директора МУП «Погорельское ЖКХ» Пушкарева Г.В. | До 01.04.2024г. |  |
| 14 | Начальнику ДПО Павлюк В.В. провести подготовку личного состава и техники для ликвидации ЧС собственными силами. | Начальник ДПО  | До 01.04.2024 г. |  |
| 15 | Запретить:- подледный лов рыбы на р. Омь в период активного таяния снега и вскрытия реки ото льда;- проезд техники и переход реки по льду, водопой животных с 16.03.2024 г. во избежание гибели людей и животных | Противопаводковая комиссия | Период паводка |  |

 Приложение 3

 к постановлению

Главы Погорельского сельсовета от 15.03.2024г №5

ГРАФИК

дежурства специалистов в период паводка в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыздыкова Н.Г. | - | Глава Погорельского сельсовета, председатель комиссии | В нерабочее время, 31-221, 89133871270 |
| Музин Ф.Ф. | - | рабочий администрации, заместитель председателя | В нерабочее время, 31-221, 89658282346 |
| Павлюк В.В. | - | Начальник ДПО Погорельского сельсовета, член комиссии | В нерабочее время, 31-221, 89639491653 |
| Пушкарева Г.В. |  | И.о директора МУП «Погорельское ЖКХ», член комиссии. | В нерабочее время. 89137729227 |